PROYECTO ACADÉMICO · INGENIERÍA DE SOFTWARE

AdoptaAPI

Sistema de Gestión de Adopción de Mascotas API REST · ASP.NET Core MVC 8 · Azure

Institución / Curso

Desarrollo Web — Proyecto Lógico Web → API

Metodología

Agile / Scrum

Stack tecnológico

ASP.NET Core MVC 8, C#, JavaScript, SQL Server, Azure

Arquitectura

MVC en capas (Presentation · Business · Data Access)

Versión documento

1.0 — Agosto 2026

Integrantes

4 personas

Samanta Rojas · Killiam García · Jonnathan Rey · Santiago Cuervo

## Índice de contenidos

- Resumen ejecutivo

- Contexto y objetivos

- Alcance del proyecto

- Épicas y módulos

- Historias de usuario

- Tareas y planificación

- Modelo de datos

- Diagrama de casos de uso

- Diagrama de clases

- Diagrama de secuencia

- Diagrama de componentes

- Matriz de trazabilidad

- Apéndice — Endpoints REST

# Resumen ejecutivo

AdoptaAPI es una plataforma tecnológica orientada a centralizar y digitalizar el proceso de adopción de mascotas en Colombia. Conecta fundaciones de rescate animal con adoptantes potenciales mediante una API REST documentada y una interfaz web MVC, reemplazando la gestión fragmentada actual en redes sociales.

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Problema | Información dispersa, falta de trazabilidad y procesos informales en adopciones |
| Solución | API centralizada con filtros, flujo de solicitudes con estados y reportes de impacto |
| Usuarios | Fundaciones de rescate, adoptantes y visitantes |
| Entregables | API REST, Swagger UI, modelo relacional, diagramas UML, mockups Figma, despliegue Azure |
| Duración estimada | 6 semanas (3 sprints + setup) |

# Contexto y objetivos

### Objetivo general

Desarrollar una API REST que centralice y digitalice el proceso de publicación, búsqueda y seguimiento de adopciones de mascotas, conectando de forma ágil y trazable a fundaciones de rescate animal con potenciales adoptantes.

### Objetivos específicos

| ID | Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- | --- |
| OE-01 | API REST documentada con Swagger | OpenAPI 3.0 publicado en /swagger |
| OE-02 | Filtrado por especie, edad, tamaño y ciudad | GET /api/mascotas con query params funcionales |
| OE-03 | Flujo de solicitud con estados trazables | 5 estados con transiciones validadas |
| OE-04 | Reportes para fundaciones | Dashboard con métricas disponibles vs. adoptadas |
| OE-05 | Interfaz Swagger UI + mockups Figma | Prototipo navegable y API probada en vivo |

### Descripción del problema

La tenencia de mascotas en Colombia es un fenómeno significativo: cerca de 58% de los hogares colombianos tiene al menos una mascota, según cifras citadas por el director de Asuntos Económicos de Fenalco, con los perros como la especie preferida entre los hogares. Este volumen de tenencia va de la mano de una red de rescate igualmente amplia, pero profundamente informal: la mayoría de quienes rescatan animales en el país no son fundaciones con sede física, sino personas particulares que operan bajo el modelo de "hogar de paso" o foster, cuidando a los animales en sus propias casas mientras buscan adoptantes, un esquema muy dedicado pero con recursos limitados que constituye la mayor parte de la red de rescate en el país.

Esta atomización de actores —fundaciones legalmente constituidas, colectivos de rescatistas independientes y hogares de paso individuales— explica por qué la información sobre mascotas disponibles termina dispersa en decenas de perfiles distintos. La práctica común, tanto de fundaciones grandes como de rescatistas individuales, sigue siendo publicar en Instagram o Facebook, apoyándose en grupos como "Adopciones Bogotá Gatos" o "Felinos en Adopción Colombia" y en hashtags de campaña como #AdoptaEnBogota o #AdoptaNoCompres, además de jornadas presenciales realizadas en parques y centros comerciales en alianza con marcas o comercios. Si bien estas estrategias generan visibilidad puntual, no ofrecen ningún mecanismo de control centralizado ni de actualización automática del estado de cada animal.

A esto se suma un problema de confianza: dado que cualquier persona puede abrir un perfil o publicar en un grupo de Facebook ofreciendo mascotas en adopción, los propios adoptantes deben verificar manualmente que la fundación o el rescatista sea legítimo, evitando lugares que vendan mascotas de forma clandestina o sin garantías sanitarias. La ausencia de un registro único y verificable traslada esa carga de validación al usuario final, en lugar de resolverse a nivel de plataforma.

Por otro lado, el problema de fondo que busca atender la adopción —la sobrepoblación de animales en situación de calle— tiene una dimensión estructural: cada adopción efectiva libera un cupo físico en un refugio para que otro animal rescatado pueda recibir atención, lo que combate directamente la sobrepoblación y desincentiva la cría y venta indiscriminada de animales, una problemática que organizaciones como World Animal Protection buscan visibilizar a nivel global. Sin embargo, cuando el proceso de adopción es lento o poco trazable por depender de mensajes privados y comentarios dispersos, ese ciclo de rotación se hace más lento, y los refugios y hogares de paso permanecen saturados por más tiempo del necesario.

Finalmente, iniciativas existentes muestran que algunas fundaciones ya intentan paliar la falta de seguimiento de forma manual y no estandarizada —por ejemplo, mediante programas de "padrinazgo" en los que reportan periódicamente el estado del animal a quien realiza un aporte—como el "Plan Padrino" de Casa de Esperanza, que envía un reporte del estado del animal y del manejo del aporte, lo cual confirma que existe una necesidad reconocida de trazabilidad y reporte, pero resulta hoy con procesos artesanales, específicos de cada organización y no escalables.

En conjunto, estos antecedentes evidencian que el problema no es la falta de interés de fundaciones y adoptantes, sino la ausencia de una infraestructura tecnológica común que estandarice publicación, búsqueda, verificación y seguimiento del proceso de adopción —justificando la necesidad de una API centralizada como AdoptaAPI.

.

# Alcance del proyecto

### Dentro del alcance

    - API REST: usuarios, mascotas, solicitudes, reportes

    - Autenticación JWT por rol (fundación / adoptante)

    - Filtros: especie, edad, tamaño, ciudad, estado

    - Swagger UI interactivo

    - Modelo relacional SQL Server + EF Core

    - Interfaz web MVC (cliente de la API)

    - Mockups navegables en Figma

    - Despliegue en Azure App Service

### Fuera del alcance

    - Pasarela de pagos o donaciones

    - Notificaciones push en tiempo real

    - App móvil nativa

    - Verificación legal/judicial de adopciones

    - Verificación automatizada de fundaciones

# Épicas y módulos

| Épica | Módulo | Descripción | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Autenticación y Usuarios | Registro, login JWT, roles fundación/adoptante | Alta | Sprint 1 |
| E-02 | Gestión de Mascotas | CRUD fichas + filtros de búsqueda avanzada | Alta | Sprint 1 |
| E-03 | Solicitudes de Adopción | Flujo con máquina de estados trazable | Alta | Sprint 2 |
| E-04 | Reportes e Impacto | Métricas y dashboard para fundaciones | Media | Sprint 2 |
| E-05 | Documentación API | Swagger UI + OpenAPI 3.0 | Media | Sprint 3 |
| E-06 | Interfaz Web y UX | Vistas MVC + mockups Figma navegables | Media | Sprint 1–3 |

# Historias de usuario

#### HU-01 — Registro de fundación

Como fundación, quiero registrarme, para publicar mascotas.

- Campos: nombre, email, contraseña, ciudad, organización

- Email único; contraseña hasheada; tipo Fundacion; HTTP 201

#### HU-02 — Registro de adoptante

Como adoptante, quiero registrarme, para enviar solicitudes.

- Campos: nombre, email, contraseña, ciudad; tipo Adoptante; HTTP 201

#### HU-03 — Inicio de sesión

Como usuario, quiero iniciar sesión, para acceder según mi rol.

- JWT con claims userId, email, rol; HTTP 401 si inválido

#### HU-04 — Publicar mascota

Como fundación, quiero publicar una ficha, para que adoptantes la encuentren.

- Campos obligatorios: nombre, especie, edad, tamaño, ciudad, descripción

- Estado inicial Disponible; solo rol Fundacion

#### HU-05 — Buscar mascotas con filtros

Como visitante/adoptante, quiero filtrar mascotas, para encontrar la ideal.

- Filtros combinables: especie, edad, tamaño, ciudad, estado; paginación; endpoint público

#### HU-06 — Actualizar o eliminar mascota

Como fundación, quiero editar/eliminar mis fichas, para mantener info actualizada.

- Solo propietario; no eliminar con solicitudes EnRevision/Aprobada

#### HU-07 — Ver detalle de mascota

Como adoptante, quiero ver info completa, para decidir adopción.

- Incluye datos de fundación; HTTP 404 si no existe

#### HU-08 — Enviar solicitud de adopción

Como adoptante, quiero solicitar adopción, para iniciar el proceso.

- Estado Pendiente; mascota Disponible; mascota pasa a EnProceso; HTTP 201

#### HU-09 — Gestionar solicitudes

Como fundación, quiero cambiar estados, para gestionar adopciones.

- Pendiente→EnRevision→Aprobada|Rechazada→Completada

- Al aprobar: mascota Adoptada; rechazar otras solicitudes activas

#### HU-10 — Consultar mis solicitudes

Como adoptante, quiero ver mis solicitudes, para hacer seguimiento.

- Solo del adoptante autenticado; orden por fecha descendente

#### HU-11 — Reporte de impacto

Como fundación, quiero ver reporte de mis mascotas, para medir impacto.

- Totales: disponibles, en proceso, adoptadas; filtro por fechas

#### HU-12 / HU-13 — Swagger UI y Mockups Figma

- Swagger en /swagger con JWT; mockups responsive del flujo completo

# Tareas y planificación

| Sprint | IDs | Entregables clave | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | T-01 a T-06 | Solución .NET 8, EF Core, Swagger, Git, wireframes Figma | 1 semana |
| Sprint 1 | T-07 a T-15 | Auth JWT, CRUD mascotas, filtros, vistas MVC, diagramas UML (casos de uso, clases) | 2 semanas |
| Sprint 2 | T-16 a T-24 | Solicitudes + estados, reportes, panel fundación, diagramas (secuencia, componentes) | 2 semanas |
| Sprint 3 | T-25 a T-30 | Swagger completo, pruebas, mockups finales, despliegue Azure, demo | 1 semana |

### Detalle de tareas por sprint

| ID | Tarea | Historia | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| T-07 | AuthService + AuthController (JWT) | HU-01–03 | 8h |
| T-09 | MascotaService + Controller (CRUD) | HU-04, HU-06 | 8h |
| T-10 | Filtros y paginación GET /mascotas | HU-05 | 5h |
| T-16 | SolicitudService + máquina de estados | HU-08, HU-09 | 10h |
| T-19 | ReporteService + Controller | HU-11 | 5h |
| T-21 | Panel fundación (solicitudes + reporte) | HU-09, HU-11 | 10h |
| T-29 | Despliegue Azure App Service + SQL Azure | — | 6h |

# Modelo de datos

| Entidad | Campos clave | Relaciones |
| --- | --- | --- |
| USUARIO | Id, Nombre, Email (UK), PasswordHash, TipoUsuario, Ciudad, Activo | 1:0..1 FUNDACION; 1:N SOLICITUD |
| FUNDACION | Id, UsuarioId (FK), NombreOrganizacion, Verificada | 1:N MASCOTA |
| MASCOTA | Id, FundacionId, Nombre, Especie, EdadMeses, Tamano, Ciudad, Estado, FotoUrl | 1:N SOLICITUD |
| SOLICITUD_ADOPCION | Id, MascotaId, AdoptanteId, Estado, Mensaje, Fechas | N:1 MASCOTA, USUARIO |

# Diagrama Entidad Relación (Modelo de Datos)

USUARIO

Id, Nombre, Email

TipoUsuario, Ciudad

1:N solicita

1:0..1

MASCOTA

Id, FundacionId (FK)

Especie, Edad, Tamano Estado, Ciudad

1:N recibe

1:N publica

SOLICITUD

Id, MascotaId (FK) AdoptanteId (FK) Estado, Mensaje

FUNDACION

Id, UsuarioId (FK)

NombreOrganizacion

# Máquina de estados: Solicitud de Adopción

rechazo directo

Aprobada

Completada

Pendiente

EnRevision

Rechazada

# Diagrama de casos de uso

Sistema AdoptaAPI

Registrarse

Publicar mascota

Iniciar sesión

Adoptante

Fundación

Buscar mascotas

Ver detalle

Enviar solicitud

Gestionar solicitudes

Ver reportes

1..*

implements ISolicitudService

SolicitudService

implements IMascotaService

MascotaService

implements IAuthService

AuthService

«interface» ISolicitudService

+CreateAsync()

+ChangeStatusAsync()

«interface» IMascotaService

+CreateAsync()

+GetByFiltersAsync()

«interface» IAuthService

+RegisterAsync()

+LoginAsync()

Diagrama de clases

| Usuario |  |
| --- | --- |
| +Id, Nombre, Email +TipoUsuario, Ciudad +Login(), Register() |  |
|  | hereda |
| Fundacion |  |
| +NombreOrganizacion +PublicarMascota() +GenerarReporte() |  |

| Mascota | 1..* | SolicitudAdopcion |
| --- | --- | --- |
| +Especie, EdadMeses +Tamano, Ciudad +EstadoMascota |  | +EstadoSolicitud +Mensaje, Fechas +CambiarEstado() |
| +ActualizarEstado() |  |  |

Adoptante

MVC+JS

API Ctrl

SolService

Repo

SQL Server

1. Enviar sol

Diagrama de secuencia

| icitud | 2. POST /api/solicitudes | 3. CreateAsync() 8. 201 Created | 4. Validar mascota 7. SolicitudDto | 5. SELECT/UPDATE 6. OK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundación aprueba solicitud PUT /solicitudes/{id}/estado Aprobada Rechazar otras + Mascota Adoptada |  |  |  |  |  |

# Diagrama de componentes

CAPA DE PRESENTACIÓN

AdoptaAPI.Web (MVC)

JavaScript

Swagger UI

Figma Mockups

CAPA API

AuthController

MascotasController

SolicitudesController

ReportesController

JWT Middleware

CAPA BUSINESS LOGIC

AuthService

MascotaService

SolicitudService

ReporteService

Validators + AutoMapper

Repositories (EF Core)

CAPA DATA ACCESS

AdoptaDbContext

AZURE — App Service + SQL Database + Key Vault

AdoptaAPI — Informe de Proyecto v1.0 · Agosto 2026

Samanta Rojas · Killiam García · Jonnathan Rey · Santiago Cuervo ASP.NET Core MVC 8 · SQL Server · Azure · Agile/Scrum